## Slide 1: Escape from N2 Planet - N2 Team -
팀원 별 한일 / 해야할일 정리 표
◈ Table of Contents
이재준 (Engine, Character) – 팀장
윤성렬 (Map, UI)
강동현 (Effect, AI)

## Slide 2
 | 10/24(월) | 10/25(화) | 10/26(수) | 10/27(목) | 10/28(금)
오늘 한 일 | 1차PT용 데모 프로그램작성 | 1차PT용 데모 프로그램작성 | 발표 | EffectCore, MapCore, CharacterCore구조 잡음. 전체일정표, (개인일정표 작성). | Resouce List 작성, 전체일정표취합 작성.
내일 할 일 | 1차PT용 데모 프로그램작성 | 발표 | 전체일정표 작성. | Resource List작성 | 휴식, 주말
문 제 점 | 없음 | 없음 | 기술리스트가 작성필요. 상세기획작성필요. | 없음 | 없음
Engine, Character ( 이재준 )

## Slide 3
 | 10/24(월) | 10/25(화) | 10/26(수) | 10/27(목) | 10/28(금)
오늘 한 일 | MFC TileRender | MFC TileRender | 1차 발표준비 | 2차 개발 일정 표 작성 오브젝트 리스트 작성 | 2차 개발 환경 설정
내일 할 일 | Tile Render | 1차 발표 준비 |  |  | LOD 직접 코딩
문 제 점 |  |  |  | 일정 시간표가 시간을 잡아 먹음 | 
Map, UI ( 윤성렬 )

## Slide 4
 | 10/24(월) | 10/25(화) | 10/26(수) | 10/27(목) | 10/28(금)
오늘 한 일 | Mfc tool uv animation 플레이 구현, blend state 처리 | effect time, Fade In,Fade Out 버튼 구현 Save button | Time 기능 미비점 구현 | 휴식 | 기술구현 목록,일정표 작성
내일 할 일 | Time 기능 추가 | 1차 pt 에 미비된 Time 기능과 save 기능 추가 |  | 기술 구현 목록 작성, 순차대로 시작 | 주간 회의 후 지시에 따라
문 제 점 |  |  |  |  | 
Effect, AI ( 강동현 )

## Slide 5: 10/31 ~ 11/4 계획
 | 차주 계획
엔진 | 게임순서도작성, 피킹기능구현, 각기능 코어라이브러리 결합테스트
캐릭터 | 좀비, 1인칭 발사모델 익스포터 문제 파악& 출력 구현&렌더링 툴구현 작업(마우스 피킹. 바운딩 박스 렌더링)
맵 | Skybox, LOD, MousePicking, BSP
UI | 없음
이펙트 | 툴 position, bounding box 추가 등 이펙트 툴 제작 마무리
AI | 없음