## Slide 1: Map, UI 윤성렬 10월 5주차
 | 10/24(월) | 10/25(화) | 10/26(수) | 10/27(목) | 10/28(금)
오늘 한 일 | MFC TileRender | MFC TileRender | 1차 발표준비 | 2차 개발 일정 표 작성 오브젝트 리스트 작성 | 2차 개발 환경 설정
내일 할 일 | Tile Render | 1차 발표 준비 |  |  | LOD 직접 코딩
문 제 점 |  |  |  | 일정 시간표가 시간을 잡아 먹음 | 

## Slide 2: 10/31 ~ 11/4 계획
 | 차주 계획
엔진 | 
캐릭터 | 
맵 | Skybox, LOD, MousePicking, BSP
UI | 없음
이펙트 | 
AI |